## Slide 1
بسمه‌تعالي
روش‌های سريع الانتقال (چابک) توسعه نرم افزار
فصل دوازدهم

## Slide 2: اهداف جلسه
<number>
تقسيم‌بندی متدولوژي‌های توسعه نرم‌افزار
معيارهای مقايسه متدولوژي‌ها با يکديگر
مقايسه متدولوژي‌ها بر اساس معيارهای مطرح شده
اصول بنيادی متدولوژي‌های چابک
معرفی چند روش چابك

## Slide 3: متدولوژي توسعه نرم‌افزار
<number>
فرآيند توليد و توسعه نرم‌افزار ذاتاً يك فرآيند بي‌نظم و پر هرج و مرج است. براي نظم دادن به اين فرآيند، متدولوژي‌هاي توسعه نرم‌افزار مطرح شدند
متدولوژي توسعه نرم‌افزار مشخص مي‌کند، چه فرآورده‌اي (What) توسط چه کسي (Who) و در چه زماني (When) توليد شود.

## Slide 4: تقسيم بندی متدولوژي‌های توسعه نرم‌افزار
<number>
متدولوژي‌های سنگين وزن (Heavyweight)
  فازها بطور کامل اجرا شده و مستندات کامل ايجاد مي‌شود
متدولوژي‌های سبک وزن (Lightweight)
  فازها به صورت کوتاه و مستندات به اندازه ايجاد مي‌شوند
  متدولوژيهای چابک در دسته دوم قرار دارند

## Slide 5: متدولوژي سنگين وزن
<number>
در 25 سال اخير روش‌هاي بسيار زيادي براي توسعه نرم‌افزار معرفي شدند اما امروزه تعداد بسيار اندكي از آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد!
متدولوژي‌هاي فعلي بيش از اندازه ماشين‌گرا و مكانيزه هستند و بصورت فرآيندي وارد جزئيات غيرضروري مي‌شوند، به همين دليل اين نوع متدولوژها را سنگين وزن مي‌نامند

## Slide 6: مشکلات متدولوژي‌هاي سنگين وزن
<number>
مشتريان نرم‌افزارها حاضر نيستند كه براي دست يافتن به نرم‌افزارهاي مورد نياز خود مدت زيادي منتظر بمانند
رقابت بسيار شديد شركت‌هاي توليد نرم‌افزار براي ارائه خدمات نرم‌افزاري به كاربران
تغييرپذيري بسيار زياد نرم‌افزارهاي امروزي انكارناپذير است

## Slide 7: لزوم تغييرات در توسعه نرم‌افزار
<number>
big cheese
Customer
Cost of change
Promised date
No Change!
We are already running late.
I need to meet my date.
We worked hard to prevent change at the start.

## Slide 8: لزوم تغييرات در توسعه نرم‌افزار
<number>
big cheese
Customer
Cost of change
Promised date
No Change!
We are already running late.
I need to meet my date.
We worked hard to prevent change at the start.
Change & Rework happens at the most expensive time
Spec signed off here

## Slide 9: لزوم تغييرات در توسعه نرم‌افزار
<number>
No Change!
Change!
big cheese
Customer
Conflict*
Meet Schedule
Best Product
Successful Project

## Slide 10: معيارهای مقايسه متدولوژي‌ها با يکديگر
<number>
روش
معيار موفقيت
اندازه پروژه
سبک مديريت
نحوه مستندسازی
چرخه‌ها
اندازه تيم
برگشت سرمايه

## Slide 11: روش
<number>
روش‌های چابک بصورت Adaptive يا سازگار عمل می‌کنند يعنی با شرايط منطبق می‌شوند
روش‌های سنگين وزن بصورت پيشگو يا Predictive عمل می‌کنند يعنی در آغاز همه چيز را پيش‌بينی می‌کنند
آيا همه چيز از ابتدا قابل پيش‌بينی است؟
Process Discipline
Rigid,
Highly Structured
Ad hoc,
Chaotic
Agile Processes
RUP
CMM - SW

## Slide 12: معيار موفقيت
<number>
معيار موفقيت در روش‌های چابک دستيابی به ارزش کاری (Business Value) است
در روش‌های سنگين وزن معيار موفقيت پيش رفتن در راستای طرح اوليه است
روش‌های سنگين وزن انعطاف‌پذيری ندارند

## Slide 13: اندازه پروژه
<number>
اندازه پروژه در روش‌های چابک کوچک است
اندازه پروژه در روش‌های سنگين وزن می‌تواند بسيار بزرگ باشد
اين مسأله از محبوبيت روش‌های چابک نمی‌کاهد !!!
(آمار نشان می‌دهد که تعداد پروژه‌های کوچک بسيار بيشتر است)

## Slide 14: سبک مديريت
<number>
مديريت در روش‌های چابک بصورت غيرمتمرکز و آزاد است
در روش‌های سنگين وزن مديريت بصورت مطلق و استبدادی است
مديريت غيرمتمرکز امکان تصميم‌گيری بهتر را فراهم می‌کند

## Slide 15: نحوه مستندسازی
<number>
مستندسازی در روش‌های چابک بصورت بسيار محدود انجام می‌شود
در روش‌های سنگين وزن مستندسازی بصورت کامل و جامع انجام می‌شود
در بسياری از موارد مستند سازي‌های سنگين, کار بسيار دشوار و زمانبری است

## Slide 16: چرخه‌ها
<number>
تعداد چرخه‌ها (Cycles) در روش‌های چابک بسيار زياد است اما زمان آنها کوتاست
در روش‌های سنگين وزن تعداد چرخه‌ها کم است ولی زمان آنها بسيار زياد است
زمانبر بودن چرخه‌های توليد, موجب طولانی شدن زمان انتظار برای رسيدن به نشرها می‌شود

## Slide 17: اندازه تيم
<number>
در روش‌های چابک اندازه تيم کوچک است (بين 20 تا 30 نفر)
در روش‌های سنگين وزن اندازه تيم توسعه بزرگ است
خلاقيت و همکاری در تيم کوچک بسيار بيشتر خواهد بود

## Slide 18: برگشت سرمايه
<number>
در روش‌های چابک سرمايه خيلی زود در طول پروژه بر می‌گردد
در روش‌های سنگين وزن برای برگشت سرمايه بايد تا انتهای پروژه صبر کرد
روش‌های چابک از لحاظ اقتصادی بصرفه‌اند

## Slide 19: مقايسه متدولوژي‌هاي سبک و سنگين
<number>
 | Agile Methods | Heavy Methods
Approach | Adaptive | Predictive
Success Measurement | Business Value | Conformation to plan
Project Size | Small | Large
Management Style | Decentralized | Autocratic
Documentation | Low | Heavy
Emphasis | People-Oriented | Process-Oriented
Cycles | Numerous | Limited
Domain | Unpredictable/Exploratory | Predictable
Team Size | Small/Creative | Large

## Slide 20: بيانيه روش‌هاي چابک
<number>
در سال 2001 متخصصان روش‌هاي چابک بيانيه‌اي را منتشر كردند و اين روش‌ها را در چهار اصل كلي به دنياي نرم‌افزار معرفي نمودند كه عبارتند از:
  فردگرايي و تعامل برتر از فرآيندها و ابزارها
  نرم‌افزار قابل اجرا بهتر از مستندات مفهومي
  همکاري با مشتريان بهتر از مذاکرات قراردادگرا
  پاسخ به تغيير بهتر از دنباله‌روي از طرح

## Slide 21: معروف‌ترين روش‌هاي چابک
<number>
XP (Extreme Programming)
Scrum
Crystal Family
FDD (Feature Driven Development)
Dynamic System Development
Adaptive Software Development
Open Source Software Development

## Slide 22: متدولوژی XP (Extreme Programming)
<number>
بر مبنای اصول سادگی، همکاری و بازخورد سريع استوار است
ايده اين روش توسطKent Beck در سال 2000 ارائه شده است
مبتنی بر آزمايش (Test-Driven)
نقش مشتريان بسيار پررنگ است
فرآيند آن شامل 12 فعاليت و 5 فاز است

## Slide 23: متدولوژی XP – چرخه حيات
<number>

## Slide 24: متدولوژی XP – فازها
<number>
چرخه حيات XP شامل پنج فاز است
  Exploration
  Planning
  Iterations To Release
  Product Tionizing
  Maintenance and Dead

## Slide 25: متدولوژی XP – نقش‌ها و مسئوليت‌ها
<number>
برنامه‌نويس
مشتري
آزمايش‌کننده
پي‌گيري کننده (Tracker)
مربي
مشاور
مدير (رئيس ارشد)

## Slide 26: متدولوژی XP – فرآورده‌ها
<number>
User Stories
  معمولاً بشکل متنی بوده و توسط مشتريان نوشته می‌شوند
  از طريق آنها نيازمندي‌های سيستم مشخص می‌شود
Iteration Plan
  مجموعه‌ای از User Story هاست که توسط مشتری انتخاب می‌شوند
  در يک تکرار که معمولاً دو هفته طول می‌کشد، توليد می‌شود
  طرح‌های تکرار با توجه به اولويت مشخص شده توسط مشتری اجرا می‌شوند
  انتخاب براساس بودجه تعيين‌شده توسط توسعه‌دهندگان خواهد بود

## Slide 27: متدولوژی XP – فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
Release Plan
  مجموعه‌ای از طرح‌های تکرار را در قالب يک نقشه کلی برای رسيدن به نشرها نمايش می‌دهد
Task
  زيرمجموعه‌ای از User Story ها هستند
  Taskها از نظر تکنيکی و کاری اولويت بيشتری دارند و بايد سريع انجام شوند
  Taskها در مرحله طرح‌ريزی تکرارها (Iteration Planning) مشخص می‌شوند

## Slide 28: متدولوژی XP – فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
Metaphore
  نشان‌دهنده يک تصوير کلی از سيستم است
  برای هر عنصر در سيستم يک نام در نظر گرفته می‌شود
  ارتباط بين عناصر درگير در سيستم از طريق Metaphore مشخص می‌شود
Spike
  يک راه‌حل ضربتی (Spike Solution)، برنامه ساده‌ايست که بوسيله آن می‌توان راه‌حل‌های بالقوه را کشف کرد
  در مواردی که User Story ها حساس و مهمند از آن استفاده می‌شود

## Slide 29: متدولوژی XP – عمليات
<number>
Planning Game
  يک تعامل محصور (Close Interaction) بين مشتری و برنامه‌نويس بدست می‌آيد
  برنامه‌نويس کار لازم برای پياده‌سازی گزارش‌های مشتری را تخمين می‌زند و مشتری در مورد حوزه و زمان نشرها تصميم‌گيری می‌کند
Simple Design
  تأکيد اصلی در اين روش بر روی طراحی ساده‌ترين راه‌حل ممکن است و پيچيدگي‌های غيرضروری و کدهای اضافی به سرعت حذف می‌شوند

## Slide 30: متدولوژی XP – عمليات (ادامه)
<number>
Testing
  توسعه نرم‌افزار يک فرآيند آزمايش‌گراست (Test-Driven)
    قبل از اينکه برنامه‌نويس يک خاصيت را اضافه کند، برای آن يک تست طراحی می‌کند که بصورت پيوسته اجرا می‌گردد
Refactoring
  بازسازی سيستم با حذف موارد تکراری، بهبود ارتباطات، ساده‌‍سازی و افزايش انعطاف‌پذيری سيستم
Pair Programming
  دو نفر کد را روی يک کامپيوتر می‌نويسند (يک کدنويس و يک متخصص استراتژی)

## Slide 31: متدولوژی XP – عمليات (ادامه)
<number>
Collective Ownership
  هر فردی می‌تواند کد را در هر زمانی تغيير دهد
Continuous Integration
  کد جديد در حداقل زمان ممکن به کد اوليه می‌پيوندد، بنابراين سيستم دفعات زيادی در روز يکپارچه شده و ساخته می‌شود
40 Hour Week
  حداکثر چهل ساعت کار در هفته کافی است
  اين مورد اجباری است و بيشتر از اين ساعات کار مجاز نمی‌باشد

## Slide 32: متدولوژی XP – عمليات (ادامه)
<number>
On- Site Customer
  مشتری بايد بصورت تمام وقت برای تيم توسعه در دسترس باشد
Coding Standards
  قواعد کدنويسی بايد توسط برنامه‌نويسان رعايت شود و ارتباط بين کدها مورد توجه قرار گيرد

## Slide 33: متدولوژی FDD (Feature Driven Development)
<number>
تمام فرآيند توسعه نرم افزار را پوشش نمی‌دهد و بيشتر روی دو فاز طراحی و پياده‌سازی متمرکز می‌شود
برای استفاده بهمراه ساير فعاليت‌های يک پروژه توسعه نرم‌افزار طراحی شده است و هيچ مدل فرآيند خاصی لازم ندارد
مبتنی بر توسعه تکراری با انتخاب بهترين و موثرترين فعاليت‌هاست
روی جنبه‌های کيفتی تأکيد دارد و شامل نشرهای محسوس و پيگيری دقيق پيشرفت پروژه است

## Slide 34: فرآيندهایFDD
<number>
شامل پنج فرآيند ترتيبی است که از طريق آنها فعاليت‌های طراحی و پياده‌سازی انجام می‌شود
قسمت تکراری فرآيند FDD (طراحی و ساخت) از توسعه چابک حمايت می‌کند
هر تکرار از يک خاصيت، معمولاً 2 تا 3 هفته زمان می‌برد

## Slide 35: متدولوژی FDD – نقش‌ها
<number>
FDD نقش‌های خود را به سه دسته کلی تقسيم می‌کند
  نقش‌های کليدی
  نقش‌های حمايتی
  نقش‌های اضافی

## Slide 36: متدولوژی FDD – نقش‌هاي کليدي
<number>
مدير پروژه
معمار ارشد
مدير توسعه
برنامه‌نويس ارشد
مالك كلاس (Class Owner)
متخصص دامنه (Domain Manager)

## Slide 37: متدولوژی FDD – نقش‌هاي حمايتي
<number>
مدير نشر (Release Manager)
مشاور زبان (Language Guru)
مهندس ساخت (Build Engineer)
مسئول ابزار (Toolsmith)
مدير سيستم (System Administrator)

## Slide 38: متدولوژی FDD – نقش‌هاي اضافي
<number>
سه نقش اضافی که در همه پروژه‌ها وجود دارند
  آزمايش‌کننده (Tester)
  مستقرکننده (Deployer)
  نويسنده فني (Technical Writer)
هر عضو می‌تواند چندين نقش بازی کند و هر نقش ممکن است به چند عضو نسبت داده شود

## Slide 39: متدولوژی FDD – بهترين تجربيات
<number>
Domain Object Modeling
  شامل استخراج و توضيح دامنه مسأله می‌باشد
Developing By Feature
  توسعه و بررسی ميزان پيشرفت پروژه از طريق دنبال کردن پياده‌سازی ليست وظايف و خواص مشخص شده
Individual Class Ownership
  برای هر کلاس شخصي وجود داشته باشد که مسئول سازگاری، کارايی و صحت آن باشد

## Slide 40: متدولوژی FDD – بهترين تجربيات
Feature Teams
  تيم كوچكي كه به‌صورت پويا شكل گرفته‌اند
Inspection
  استفاده از معروفترين و بهترين مكانيزهاي شناسايي خطاها
Regular Builds
  تضمين اينكه هميشه يك سيستم قابل اجرا و قابل نمايش دادن (Demo) وجود دارد
Configuration Management
  داشتن تاريخچه تغييرات و نسخه‌هاي مختلف (بهمراه كد منبع)

## Slide 41: متدولوژی FDD – بهترين تجربيات
Progress Reporting
  روند اجراي فعاليت‌ها به صورت كامل و در سطوح مختلف سازماني گزارش شود

## Slide 42: متدولوژيScrum
<number>
از يک استراتژی در بازی راگبي اقتباس شده است
تأکيد روی اصول انعطاف‌پذيری، سازگاری و سودمندی است
  تمرکز: چگونه اعضای تيم بايد عمل کنند تا سيستم توليد شده، در يک محيط کاملاً تغييرپذير، انعطاف‌پذيری کافی داشته باشد
  ايده اصلی: توسعه سيستم‌ها شامل چندين متغير محيطی و تکنيکی است (نيازها، زمان، منابع و تکنولوژی)که احتمالاً در طول فرآيند توسعه تغيير می‌کنند
    اين موضوع فرآيند توسعه را پيچيده و غيرقابل پيش‌بينی می‌کند

## Slide 43: متدولوژيScrum - فرآورده‌ها
<number>
فرآورده‌های Scrum به سه دسته اصلی تقسيم می‌شوند
  Product Backlog
  Sprint Backlog
  Sprint BurnDown Chart

## Slide 44: متدولوژيScrum - Product Backlog
<number>
شامل يک صف اولويت‌بندی شده است که در آن وظيفه‌مندي‌های ‌تکنيکی و حرفه نمايش داده شده‌اند که بايد توسعه داده شوند
برای هر مورد مشخص شده در اين فرآورده، خواصی مانند وضعيت، اولويت و تخمين کاری وجود دارد

## Slide 45: متدولوژيScrum - Sprint Backlog
<number>
مجموعه‌ای از موارد حرفه و فني که برای تکرار جاری (Current Iteration) زمانبندی شده‌اند در اين فرآورده نمايش داده می‌شوند
نيازها در اين فرآورده به وظايف تبديل می شوند
برای هر وظيفه يک شرح کوتاه وجود دارد و مشخص می‌شود که چه کسی مسئول انجام آن است و همچنين وضعيت و تعداد ساعات باقيمانده تا تکميل شدن هر وظيفه در اين فرآروده مشخص می‌شود

## Slide 46: متدولوژيScrum - Sprint BurnDown Chart
<number>
ساعات باقيمانده برای تکميل شدن همه وظايف مربوط به يک Sprint را در قالب يک گراف بصورت برجسته نمايش می‌دهد

## Slide 47: متدولوژيScrum - نقش‌ها
<number>
Scrum Master
Product owner
Scrum team
Manager

## Slide 48: متدولوژي‌هاي خانواده Crystal
<number>
شامل مجموعه‌ای از متدولوژي‌های متفاوت است که مناسبترين آنها برای هر پروژه منحصر به فرد انتخاب می‌شود
دارای اصولی است که متدولوژي‌ها را برای شرايط مختلف موجود در پروژه‌ها سفارشی می‌کند
روش Crystal پيشنهاد می‌کند که يک متدولوژی مناسب براساس اندازه و ميزان بحرانی‌بودن پروژه انتخاب شود

## Slide 49: متدولوژي‌هاي خانواده Crystal (ادامه)
<number>
هر عضو از خانواده Crystal با يک رنگ مشخص می‌شود که ميزان سنگينی متدولوژی را نشان می‌دهد. رنگ تاريکتر نشان دهنده متدولوژی سنگين‌تر است
C: Comfort
D: Discretionary Money
E: Essential Money
L: Life

## Slide 50: متدولوژي‌هاي خانواده Crystal (ادامه)
<number>
تمامی پروژه‌ها از توسعه افزايشی با بازه زمانی حداکثر 4 ماه استفاده می‌کنند
تأکيد روی ارتباطات و همکاری بين افراد درگير در پروژه است
هيچ فعاليت يا ابزاری را برای توسعه محدود نمی‌کند
  مثلاً می‌توان از فعاليت‌های XP و Scrum با هم در اين روش استفاده کرد

## Slide 51: مزايای روش‌های سريع الانتقال
<number>
تأکيد روی شرکت‌دادن مشتری در پروژه‌ها است که در پروژه‌های کاربردی بسيار مفيد است
تأکيد روی کارگروهی و ارتباط متقابل که در بالا بردن راندمان کاری نقش مهمی دارد
همه افراد درگير در پروژه در قبال کيفيت محصول مسئولند
سنجش مستمر کارهای انجام شده از مزايای بسيار مفيد اين روش‌ها است

## Slide 52: مزايای روش‌های سريع الانتقال (ادامه)
<number>
توسعه افزايشی که با روش‌های مدرن توسعه نرم‌افزار سازگار است
طراحی ساده و روشن برای فرآيند توسعه
بازبينی‌های مستمر که به بالا رفتن کيفيت کار برنامه‌نويسان کمک می‌کند

## Slide 53: معايب روش‌های سريع الانتقال
<number>
بدليل کمبود فعاليت‌های طراحی در اين روش‌ها، اگر کد بيش از چند هزار خط باشد ممکن است فرآيند توسعه با موانع خطرناکی برخورد کند
کمبود مستندات مربوط به طراحی در اين روش‌ها آنها را به پروژه‌های کوچک محدود می‌کند و قابليت‌های استفاده مجدد را در آنها محدود می‌کند
کمبود فرآيندهای بازبينی ساخت‌يافته

## Slide 54: معايب روش‌های سريع الانتقال (ادامه)
<number>
کمبود فرآيند طراحی منظم و استفاده از بازبينی‌های غير ساخت‌يافته باعث اتلاف زمان و هزينه می‌شود
کمبود طرح کيفيت. در اين روش‌ها هيچ نوع طرح استانداردی برای ارزيابی کيفيت وجود ندارد
کمبود راهنماهای آموزشی برای استفاده از اين روش‌ها

## Slide 55
<number>
پرسش و پاسخ