## Slide 1
بسمه‌تعالي
بررسي ساختاري RUP
فصل ششم

## Slide 2: اهداف جلسه
<number>
آشنائي با بعد ايستا و مولفه‌هاي آن
آشنائي با بعد پويا و مولفه‌هاي آن
آشنائي با فازهاي چهارگانه و هدف، فرآورده‌هاي اصلي، فعاليت‌هاي اساسي و فرسنگ‌شمار هر فاز

## Slide 3: فهرست مطالب
<number>
مقدمه
  ساختار ايستا
  نقش‌ها
  فعاليت‌ها
  فرآورده‌ها
  نظم‌ها
  گردش‌كارها
  جزئيات گردش‌كارها
  عناصر ثانوي

## Slide 4: فهرست مطالب (ادامه)
<number>
ساختار پويا
  فازآغازين
  فاز تشريح
  فاز ساخت
  فاز انتقال

## Slide 5: مقدمه‌
<number>
دو بعد RUP از ديدگاه ديگر
  تكنيكي: جنبه‌هاي كيفيت، مهندسي، و روش‌هاي طراحي
  مديريتي: جنبه‌هاي مالي، استراتژيك، تجاري و كنترل منابع انساني
بعد ايستا
بعد پويا

## Slide 6: فرآيند
<number>
عبارت از مجموعه‌اي از گام‌هاي نيمه‌مرتب (Semi-Order Steps) كه نتيجه آن رسيدن به يك هدف معين است
  فرآيند توليد نرم‌افزار يك فرآيند خشك (Rigid Process) كه گام‌هاي آن كاملاً مشخص و از پيش‌تعريف شده باشد نيست (اصطلاحاً مانند كتاب آشپزي Cookbook نيست!) يك فرآيند تدريجي و تكراري كه در آن جايي براي ابداع و خلاقيت بايد وجود داشته باشد.
چرا نيمه مرتب؟
بعلت وجود نيروي انساني

## Slide 7: ساختار ايستا
<number>
از يك فرآيند توليد انتظار مي‌رود كه معين‌كند چه كسي (Who)، به چه صورت (How)، چه چيزي (What) را بايد در چه زماني (When) توليد کند
نقش‌ها(Roles): Who
فعاليت‌ها(Activities): How
فرآورده‌ها(Artifacts): What
نظم‌ها (Disciplines): When

## Slide 8: ساختار ايستا (ادامه)
<number>
فرآيند مهندسي نرم‌افزار
سازماندهي مي‌شود بوسيله
بيان مي شود بوسيله
توصيف مي‌شود بوسيله
گردش كار
نظم
فعاليت
فرآورده
نقش
انجام مي‌دهد
مسئوليت دارد
در رابطه با
رابطه بين مؤلفه‌هاي اساسي بعد ايستاي RUP و فرآيند توليد نرم‌افزار

## Slide 9: نقش (Role)
<number>
رفتار و مسئوليت‌هايي كه يك نفر (يا افراد يك تيم) در پروژه بعهده دارد، را مشخص مي‌نمايد
رفتار
فعاليت‌هايي كه يك نفر بايد انجام دهد
مسئوليت‌ها
وظيفه يك نفر در رابطه با توليد، به روز رساني، يا استفاده از فرآورده‌ها

## Slide 10: نقش (Role) (ادامه)
<number>
مصداق‌هاي نقش
  افراد متخصص: تحليلگر سيستم، طراح، معمار، ...
  سهامداران (ذينفعان) سيستم: مشتري، كاربر نهائي ، ...
طراح
طراحي كلاسها، ...
طراح‌ مورد ‌كاربري
طراحي مورد‌كاربري ...
بازبين‌كننده طراحي
بازبيني طراحي، ...
معمار
تحليل معماري، ..
احمد
علي
جواد
نگاشت نيروي انساني به نقش‌ها

## Slide 11: فعاليت‌ها (Activities)
<number>
كارهايي كه يك نقش بايد انجام دهد به صورت فعاليت بيان مي‌شوند
يك فعاليت
  داراي هدف روشني است
  تنها به يك نقش انتساب مي‌شود
  بر يك فرآورده (يا مجموعه كوچكي از فرآورده‌ها) اثر مي‌گذارد
  مدت زماني انجام فعاليت: چند ساعت تا چند روز
  در برنامه‌ريزي و زمانبندي واحد انجام كار

## Slide 12: فعاليت‌ها (ادامه)
<number>
مثال‌هايي از فعاليت
  يافتن موارد كاربري و عامل‌ها بوسيله تحليلگر سيستم
  بازبيني طراحي بوسيله بازبين كننده طراحي
گام‌هاي فعاليت
  1) انديشيدن
  2) اجرا
  3) بازبيني

## Slide 13: فعاليت‌ها (ادامه)
<number>
مثال: فعاليت: موارد كاربري و عوامل مربوطه را بيابيد
1) عوامل را پيدا كنيد
2) موارد كاربري را پيدا كنيد
3) نحوه ارتباط عوامل با موارد كاربري را توصيف نماييد
4) موارد كاربري و عوامل را با هم بسته‌بندي نماييد
5) نمودار موارد كاربري را ايجاد كنيد
6) مدل موارد كاربري را مستند سازيد
7) نتايج را ارزيابي نماييد
انديشيدن
اجرا
بازبيني

## Slide 14: فرآورده‌ها (Artifacts)
<number>
محصولاتي (يا قطعات اطلاعاتي) كه در طي فرآيند توليد نرم‌افزار، ايجاد، استفاده يا به‌روز‌رساني مي‌شوند
فرآورده‌ها
  خروجي قابل لمس فرآيند توليد را تشكيل مي‌دهند
  ورودي و خروجي فعاليت‌ها هستند
  تنها يك مسئول(Owner) دارند، ولي
  استفاده‌كنندگان مختلفي مي‌توانند داشته باشند

## Slide 15: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
نمونه‌هايي از فرآورده‌ها
  مدل‌ها: مدل موارد كاربري، مدل طراحي و...
  عناصر مدل‌ها: كلاس ها، موارد كاربري، زير سيستم ها و..
  مستندات، كد منبع، فايل‌هاي كتابخانه‌اي (مانند DLL)، مولفه‌هاي اجرائي (مانند OCX)، فايل‌هاي اجرايي و...
در RUP فرآورده‌ها الزاماً يك مستند كاغذي نيستند

## Slide 16: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
در RUP فرآورده‌ها در 9 مجموعه ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند
  1) مجموعه مدلسازي حرفه
    مدل موارد كاربري حرفه (Business Use Case Model)
    مستند معماري حرفه (Business Architecture Document)
    مستند دورنماي حرفه (Business Vision Document)
  2) مجموعه نيازمندي‌ها
    مستند دورنما (Vision Document)
    نيازمنديها: نيازهاي ذينفعان، مدل موارد كاربري و مشخصات تكميلي(Supplementary Specification)
    برنامه مديريت نيازمندي‌ها

## Slide 17: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
3) مجموعه تحليل و طراحي
  مدل تحليل (Analysis Model)
  مستند معماري نرم‌افزار (Software Architecture Document)
  مدل طراحي (Design Model)
  مدل استقرار (Deployment Model)
4) مجموعه پياده‌سازي
  كد منبع و فايل‌هاي اجرائي
  فايل‌هاي داده‌اي مورد نياز

## Slide 18: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
5) مجموعه آزمايش
  برنامه آزمايش (Test Plan)
  روال آزمايش (Test Procedure)
  مدل آزمايش (Test Model)
  داده‌هاي آزمايش (Test Case)
6) مجموعه استقرار
  برنامه استقرار
  محصول نهائي
  مستندات كاربر
  مواد آموزشي (Training Materials)

## Slide 19: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
7) مجموعه مديريت پيكربندي
  برنامه مديريت پيكربندي (Configuration Management Plan)
  مستند درخواست تغيير (Change Request Document)
8) مجموعه مديريت پروژه
  فرآورده‌هاي برنامه‌ريزي: برنامه توسعه نرم‌افزار، نقشه تكرار، فهرست ريسك‌ها و مورد حرفه (Business Case)
  فرآورده‌هاي عملكردي مانند توصيف نشرها
  (Release Description)، تشخيص وضعيت پروژه، ...

## Slide 20: فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
9) مجموعه محيط (Environment Set)
  مورد توسعه (Development Case)
  راهنمائي‌هاي مدلسازي حرفه
  راهنمائي‌هاي طراحي
رشد مجموعه‌هاي فرآورده‌ها در طي چهار فاز توليد

## Slide 21: نظم‌ها (Disciplines)
<number>
از مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط كه به يكي از نواحي مهم (Area of Concerns) پروژه وابسته باشند
  نواحي مهم اشاره‌اي به مراحل كلاسيك فرآيند توليد آبشاري را دارد
نظم‌ها طبيعت نيمه مرتبي دارند

## Slide 22: نظم‌ها (ادامه)
<number>
نظم‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند
  1) نظم‌هاي فرآيندي (Process Disciplines)
    مدل‌سازي جريان كار حرفه (Business Modeling Workflow)
    جمع‌آوري نيازمندي‌ها
    تحليل و طراحي
    پياده‌سازي
    آزمايش
    استقرار

## Slide 23: نظم‌ها (ادامه)
<number>
2) نظم‌هاي پشتيباني (Support Disciplines)
  مديريت پروژه
  مديريت پيكربندي
  محيط (Environment Discipline)
هر نظم با يك گردش‌كار (Workflow) نمايش داده مي‌شود

## Slide 24: گردش‌كار‌ها (Workflows)
<number>
توالي مجموعه‌اي از فعاليت‌ها كه نتيجه با ارزشي در ‌پي ‌دارند
در RUP براي نمايش گردش‌كار يك نظم از نمودارهاي فعاليت (در UML) استفاده مي‌شود

## Slide 25: گردش‌كار‌ها (ادامه)
<number>
شروع
پايان
تصميم‌گيري
جزئيات‌ گردش‌كار
(Workflow Details)
سطح هماهنگي
(Synchronization Bar)
جمله‌هاي شرطي

## Slide 26: جزئيات گردش‌كار‌ها
<number>
مجموعه‌اي از فعاليت‌ها كه معمولاً با يكديگر انجام مي‌شوند
جريان اطلاعات و نحوه ارتباط فعاليت‌ها بوسيله فرآورده‌هاي متفاوت را نمايش مي‌دهد

## Slide 27: جزئيات گردش‌كار‌ها (ادامه)
<number>
نمونه‌اي از يك جزئيات گردش‌كار مربوط به نظم جمع‌آوري نيازمندي‌ها
به نيمه‌مرتب بودن جزئيات گردش‌كار توجه نماييد

## Slide 28: عناصر ثانوي RUP
<number>
مولفه‌هاي ذيل نيز جزء محصول RUP هستند:
  راهنماها (Guidelines)
  الگوها (Templates)
  راهنمايي‌هاي ابزار (Tool Mentors)
  برخي از مفاهيم پايه: ريسك، تكرار، فرسنگ‌شمار، ...
  چارچوب فرآيند (Process Framework)

## Slide 29: ساختار پويا
<number>
فاز آغازين (Inception): محدوده پروژه را مشخص نماييد
فاز تشريح (Elaboration): برنامه‌ريزي پروژه، حصول معماري پايا
فاز ساخت (Construction): ساخت محصول
فاز انتقال (Transition): انتقال محصول به جامعه كاربران
Inception
Elaboration
Construction
Transition
time

## Slide 30: ساختار پويا (ادامه)
<number>
نقاطي در زمان كه در آن براساس معيارهاي دقيق بايد معين نماييم كه آيا مرحله قبل موفق بوده يا نه
Inception
Elaboration
Construction
Transition
Lifecycle
Objective
Milestone
Lifecycle
Architecture
Milestone
Initial Operational
Capability
Milestone
Product
Release
time

## Slide 31: ساختار پويا (ادامه)
<number>
Minor Milestones: Releases
Inception
Elaboration
Construction
Transition
time
Preliminary Iterations
Architect. Iteration
Architect. Iteration
Devlop. Iteration
Devlop. Iteration
Devlop. Iteration
Transition Iteration
Transition Iteration
C
A/D
R
BM
D
T
One Iteration
يك تكرار (Iteration) عبارتست از يك گذر كامل از همه نظم‌ها كه منتهي به يك نشر داخلي يا خارجي مي‌گردد

## Slide 32: ساختار پويا (ادامه)
<number>
Inception
Elaboration
Construction
Transition
Evolution
time
An Initial Development Cycle
Generation 1
Inception
Elaboration
Construction
Transition
Evolution
time
The Next Evolution Cycle
Generation 2

## Slide 33: فاز آغازين
<number>
هدف اصلي اين فاز بررسي امكان انجام پروژه از نقطه نظر اقتصادي و اطمينان از توافق همه ذينفعان روي صورت مسأله (پروژه) و اهداف آن است

## Slide 34: فاز آغازين - اهداف
<number>
تعيين محدوده سيستم نرم‌افزاري، شرايط مرزي و شرايط ارزيابي تكرارهاي اين فاز
شناخت موارد كاربري مهم و حياتي سيستم
بدست آوردن يك معماري اوليه
تشخيص زود هنگام خطرات احتمالي
برآورد تقريبي هزينه، زمان و سودآوري پروژه
برنامه‌ريزي براي فاز بعدي

## Slide 35: فاز آغازين - فعاليت‌ها
<number>
تشخيص محدوده پروژه كه با تعيين مهمترين نيازمندي‌هاي سيستم و شناخت محدوديت‌هاي موجود انجام مي‌پذيرد
  مي‌توان به معيارهاي ارزيابي محصول نهائي دست يافت
تهيه و آماده كردن مستند مورد كاري و ارزيابي جايگزين‌هاي موجود براي مديريت ريسك، استخدام نيروي انساني و برنامه‌ريزي پروژه

## Slide 36: فاز آغازين - فعاليت‌ها (ادامه)
<number>
موازنه بين فاكتورهاي گوناگون مؤثر در توليد سيستم مانند هزينه و زمان مورد نياز پروژه و سودآوري سيستم
ارزيابي معماري پيشنهادي و جايگزين‌هاي موجود براي طراحي است، كه تصميم‌گيري در مورد خريد/توليد /استفاده مجدد از منابع موجود را نيز دربردارد
  زمان و منابع مورد نياز به صورت واقعيتر پيش‌بيني مي‌شوند

## Slide 37: فاز آغازين - فرآورده‌ها
<number>
مستند دورنما (Vision)
  يك ديد اوليه و كلي، با نگرشي فني، درباره نيازمندي‌هاي اصلي، ويژگي‌هاي كليدي و محدوديت‌هاي اساسي سيستم را به توسعه دهندگان مي‌دهد
مدل موارد كاربري (Use-case Model)
  دربردارنده همه موارد كاربري و عواملي كه در اين فاز قابل تشخيصند
واژه‌نامه (Glossary)
  شامل اصطلاحات مهمي كه در پروژه استفاده مي‌شود همراه تعريف دقيق آنهاست

## Slide 38: فاز آغازين - فرآورده‌ها (ادامه)
<number>
مورد كاري ابتدائي (Business Case)
  شرح محيط شغلي
  فاكتورهاي موفقيت (برآورد درآمد، شناخت بازار،…)
  برآورد هزينه‌هاي مالي
  پيش‌بيني ابتدائي ريسك هاي احتمالي
  برنامه‌ريزي براي پروژه و زمانبندي آن( زمان شروع فازهاي چهارگانه و تكرارهاي آنها)
تخمين منابع مورد نياز در اين فاز يا كل پروژه است

## Slide 39: فاز آغازين - فرآورده‌هاي انتخابي
<number>
مدل دامنه (Domain Model) كه از فهرست انعطاف‌پذيري بيشتري دارد
مدل حرفه (Business Model) كه فرآيندهاي حرفه سيستم را بيان مي‌نمايد
نمونه‌هايي (Prototypes) از سيستم مورد نظر

## Slide 40: فاز آغازين - فرسنگ شمار
<number>
توافق ذينفعان روي تعيين محدوده سيستم و برآوردهاي انجام شده روي زمان و هزينه مورد نياز
پايداري موارد كاربري مشخص شده
  پايداري معياري براي كيفيت درك نيازمندي‌هاي سيستم تلقي مي‌گردد
منطقي بودن برآورد هزينه‌ها، زمان مورد نياز و ريسك‌ها
  آيا برنامه فازها حاوي جزئيات كافي هستند؟
ناتواني پروژه از گذشتن از اين فرسنگ شمار به معني عدم موفقيت آن خواهد بود

## Slide 41: فاز تشريح
<number>
هدف اصلي اين فاز تحليل دامنه مسأله، بدست آوردن معماري مناسب و مستحكم براي سيستم، توسعه نقشه پروژه و جلوگيري از ريسك‌هاي حياتي سيستم است

## Slide 42: فاز تشريح - اهداف
<number>
بدست آوردن يك معماري بنيادي (Architecture Baseline) مناسب و پايا بوده به طوريكه زمينه اصلي و نقطه شروع توسعه سيستم در فازهاي بعدي باشد
بدست آوردن يك دورنماي مناسب كه بعنوان دورنماي بنيادي عمل مي نمايد
بدست آوردن يك برنامه پايا (بنيادي) براي توسعه فاز ساخت
نشان دادن اين كه معماري بنيادي قدرت پشتيباني از دورنماي بدست آمده با هزينه و زمان مناسب داراست

## Slide 43: فاز تشريح – فعاليت‌ها
<number>
توسعه و بدست آوردن جزئيات دورنما
مشخص نمودن محيط‌هاي توسعه مورد نياز و جايگاه ابزارهاي CASE در خودكارسازي فرآيند توليد
توسعه معماري و انتخاب مؤلفه‌هاي لازم است
  مؤلفه‌هاي در دسترس ارزيابي مي شوند و درباره ساختن/خريدن /استفاده مجدد از مؤلفه‌هاي مورد نياز، تصميم‌گيري‌هاي لازم اتخاذ مي‌شوند و بدين صورت مي‌توان هزينه و زمان مورد نياز فاز بعدي (ساخت) پيش‌بيني و براي آن برنامه‌ريزي مناسبي نمود

## Slide 44: فاز تشريح - فرآورده‌ها
<number>
مدل موارد كاربري (حداقل بايد 80% آن كامل باشد) كه در آن بيشتر موارد كاربري سيستم و عوامل آن، شناسائي و مستند شده باشند
نيازمندي‌هاي تكميلي (Supplementary Requirement) كه شامل نيازهاي غير وظيفه‌مندي و نيازمندي‌هايي كه به يك مورد كاربري معيني انتساب داده نشده‌اند
توصيف معماري سيستم
نمونه (آزمايشگاهي) از يك معماري قابل اجرا
فهرست ريسك‌هاي و موارد كاري بازبيني شده
برنامه تفصيلي توسعه كل پروژه

## Slide 45: فاز تشريح - فرسنگ شمار
<number>
آيا به يك دورنماي پايا (Stable Vision) رسيده‌ايم؟
آيا معماري بدست آمده پايدار است؟
آيا نمونه‌هاي اجرائي ساخته شده نشان مي‌دهند كه ريسك‌هاي اصلي به خوبي شناخته و راه مقابله با آن مشخص شده است؟
آيا برنامه فاز ساخت حاوي جزئيات كافي است؟

## Slide 46: فاز تشريح (ادامه)
<number>
آيا همه ذينفعان بر توانايي دستيابي به دورنمای مورد نظر بوسيله اجراي دقيق نقشه فعلي و با توجه به معماري فعلي اتفاق نظر دارند؟
آيا مصرف حقيقي منابع، تا به حال، با مصرف پيش‌بيني شده سازگار است؟
اگـر پـروژه نتـواند از اين فرسنگ شمار بگذرد يا اجراي آن بايد قطع گردد يا دربارة آن بايد تجديد نظر نمود

## Slide 47: فاز ساخت
<number>
از يك نگاه، عبارتست از فرآيند توليد صنعتي (Manufacturing) كه در آن روي مديريت منابع، كنترل عمليات، بهينه‌سازي هزينه‌ها، زمانبندي و كيفيت تاكيد مي‌شود

## Slide 48: فاز ساخت - اهداف
<number>
به‌حداقل رساندن هزينه‌هاي توليد بوسيله بهينه‌سازي استفاده از منابع و ناديده گرفتن بعضي از كارهاي تكراري و غير مهم
بدست آوردن يك كيفيت عالي در سريعترين زمان عملي ممكن
رسيدن به نسخه‌هاي قابل استفاده عملي كاربران (آلفا، بتا) در سريعترين زمان ممكن

## Slide 49: فاز ساخت - فعاليت‌ها
<number>
مديريت منابع و كنترل آن و همچنين بهينه‌سازي فرآيند توليد
تكميل توسعه مؤلفه‌ها و انجام آزمايش‌هاي گوناگون با توجه شرايط ارزيابي (Evaluation Criteria)
ارزيابي نشرها در مقايسه با دورنمای مطلوب (همان شرايط ارزيابي)

## Slide 50: فاز ساخت - فرآورده‌ها
<number>
محصول نهائي نرم افزار
دفترچه راهنماي كاربران
توصيف نشرهاي فعلي

## Slide 51: فاز ساخت - فرسنگ شمار
<number>
آيا نشر محصول به اندازه كافي محكم و پايدار است كه براي استفاده بوسيله كاربران آماده باشد؟
آيا هزينه واقعي منابع با هزينه پيش‌بيني شده هنوز سازگار است؟

## Slide 52: فاز انتقال
<number>
هدف اصلي اين فاز عملياتي كردن نرم‌افزار يا انتقال آن به جامعه كاربران است

## Slide 53: فاز انتقال - اهداف
<number>
انتقال نرم‌افزار به محيط كاربران و گرفتن نظرات آنها در مورد نحوه عملكرد سيستم جديد
بدست آوردن توافق همه ذينفعان درباره كامل بودن Deployment Baseline و سازگار بودن آن با شرايط ارزيابي دورنما
بدست آوردن Product Baseline نهائي در سريعترين زمان و با كمترين هزينه ممكن

## Slide 54: فاز انتقال – فعاليت‌ها
<number>
انجام جنبه‌هاي مهندسي مربوط به استقرار شامل بسته‌بندي و نصب محصول
انجام فعاليت‌هاي بهينه‌سازي مانند اصلاح خطاها و سرعت بخشيدن به اجراي برنامه
انجام آزمايش بتا براي آزمايش سيستم و ارزيابي نتايج اين آزمايش با توجه به عملكرد مورد انتظار كاربران

## Slide 55: فاز انتقال – فعاليت‌ها (ادامه)
<number>
آماده‌سازي مستندات، آموزش كاربران و آمادگي براي پاسخگويي و پشتيباني از آنها
اجراي هر دو سيستم، قديمي و جديد با هم به صورت موازي، براي مدتي از زمان، براي مقايسه عملكرد اين دو سيستم

## Slide 56: فاز انتقال – فرآورده‌ها
<number>
تكميل دفترچه راهنماي كاربران
تكميل دفترچه نصب و نگهداري
مستند Notes Release
  اطلاعات مربوط به اشكالات برنامه، شماره نسخه فعلي

## Slide 57: فاز انتقال – فرسنگ‌شمار
<number>
آيا كاربر راضي است؟
هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده با هزينه‌هاي واقعي چه تفاوتي دارند؟

## Slide 58
<number>
پرسش و پاسخ