## Slide 1: بسم الله الرحمن الرحیم
معرفی مدیریت ریسک
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناطق
گردآورنده: فاطمه سادات سجادی

## Slide 2
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک فرآیندی است که موارد در معرض خسارت یک سازمان را شناسایی و بهترین شیوه رفتار با آنها را انتخاب می کند و به اجرا میگذارد.
یک مورد در معرض خسارت عبارت است از هر موقعیت یا شرایطی که در آن خسارت ممکن است اتفاق بیفتد صرف نظر از آنکه یک خسارت واقعا رخ دهد. نمونه هایی از موارد معرض خسارت عبارتند از کارخانه تولیدی که ممکن است در اثر زلزله یا سیل خسارت ببیند یا محصولات ناقصی که ممکن است باعث اقامه دعوی علیه تولیدکننده گردد یا امکان سرقت اموال شرکت در نتیجه ایمنی نامناسب.

## Slide 3
اهداف مدیریت ریسک
مدیریت ریسک دارای چند هدف مهم است :
الف) اهداف قبل از وقوع خسارت
ب) اهداف بعد از وقوع خسارت

## Slide 4
اهداف قبل از وقوع خسارت: اهداف مهم قبل از وقوع خسارت شامل صرفه جویی ، کاهش نگرانی ، انجام تعهد های قانونی است.
_صرفه جویی (هدف اقتصادی): معنی این هدف آن است که شرکت باید با خسارت های بالقوه به اقتصادی ترین روش عمل کند . این کار شامل یک تجزیه و تحلیل هزینه های طرح های ایمنی ، حق بیمه پرداختی ، هزینه های مرتبط با شیوه های مختلف برخورد با خسارت ها است .

## Slide 5
_کاهش نگرانی: برخی موارد در معرض خسارت می توانند نگرانی و ترس بیشتری را برای مدیر ریسک و مسئولان اجرایی کلیدی ایجاد کنند . برای مثال، ترس از اقامه دعوای فاجعه آمیز از یک محصول ناقص می تواند نگرانی بزرگتری نسبت به یک خسارت کوچک ناشی از آتش سوزی جزیی ایجاد کند .
_رفع مسئولیت های قانونی : هدف آن است که به همه تعهدهای قانونی خود عمل نماییم . برای مثال، ممکن است قوانین، یک شرکت را موظف نماید که ابزار ایمنی برای حفظ کارگران از صدمات را فراهم و موارد باطله خطرزا را به نحو مطلوب از محل کار دور کند و بر روی کالاهای مشتریان به نحو مناسب برچسب بچسباند. مدیر ریسک باید مراقب باشد که این تعهدهای قانونی رعایت گردد.

## Slide 6
اهداف بعد از وقوع خسارت: مدیر ریسک همچنین اهداف مشخصی را بعد از وقوع خسارت دنیال می کند . این اهداف شامل ادامه حیات ، تداوم عملیات ، ثبات سودآوری ، رشد پیوسته ، مسئولیت پذیری اجتماعی است .
_ ادامه حیات : منظور از ادامه حیات آن است که پس از وقوع خسارت، موسسه در نهایت بتواند عملیات ناتمام خود را در دوره زمانی قابل قبولی دوباره آغاز کند.
_ تداوم عملیات : دومین هدف بعد وقوع خسارت، تداوم و پیوستگی عملیات است. به مثل یک موسسه عام المنفعه باید به ارائه خدمات بپردازد . بانکها، نانوایی ها، لبنیات فروشی ها و سایر موسسات رقابتی باید بتوانند پس از وقوع خسارت فعالیت خود را ادامه دهند. در غیراینصورت، بازار را به نفع رقبای خود از دست خواهند داد.

## Slide 7
_ ثبات سودآوری : سود هر سهم را در صورتی می توان حفظ کرد که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد. اگر چه یک شرکت ممکن است هزینه های اضافی قابل ملاحظه ای را برای دستیابی به این هدف متحمل گردد، مانند فعالیت در یک محل دیگر و ثبات کامل سودآوری نیز محقق نگردد.
_ رشد پیوسته : چهارمین هدف بعد از وقوع خسارت، تداوم رشد موسسه است ، یک شرکت می تواند از طریق توسعه محصول جدبد با توسعه بازارهای هدف یا تملک سایر شرکت ها و یا ادغام با آن ها رشد پیدا کند. مدیر ریسک باید تاثیری را که یک خسارت بر رشد یک شرکت می تواند داشته باشد، در نظر بگیرد.

## Slide 8
_ مسئولیت پذیری اجتماعی : آخرین هدف مسئولیت اجتاعی است که تاثیری را که یک خسارت بر سایر افراد یا جامعه خواهد گذاشت به حداقل می رساند. برعکس، خسارت شدید میتواند کارکنان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران و به طور کلی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال، یک خسارت شدید که باعث توقف عملیات کارخانه های در شهر کوچکی برای مدت طولانی می شود، می تواند باعث آشفتگی اقتصادی قابل ملاحظه ای در یک شهر گردد.

## Slide 9
وظایف و جایگاه مدیریت ریسک در سازمان
سازمان ها برای رسیدن به اهداف مشخصی به وجود می آیند و وظیفه مدیریت در سازمان ها، رسانیدن آن ها به اهداف سازمانی تعیین شده است. مدیریت باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده، یک برنامه مشخص تدوین نماید و به کمک منابع سازمانی آن را به مرحله اجرا درآورد و با پایش مستمر نتایج، انحرافات را اصلاح کند تا با دستیابی به مقاصد تعیین شده، انتظارات سهام داران یا مالکیت شرکت را برآورده نماید.

## Slide 10
وظایف عمده مدیریت ریسک
در بیشتر کشورهای پیشرو در زمینه کاربرد تکنیک های مدیریت ریسک، بسته به نوع فعالیت، اهداف و رسالت اصلی سازمان، یک بیانیه و ماموریت کلی برای واحد مدیریت ریسک سازمان تعریف می شود که بیانگر چارچوب اصلی مساعدت های مدیریت ریسک برای دستیابی به اهداف عالی سازمان است. این بیانیه معمولا به صورت عبارت هایی با مفاهیم کلی و در ارتباط با وظایف مدیریت ریسک در قبال بخش های مختلف سازمان بیان می گردد.

## Slide 11
مراحل فرآیند مدیریت ریسک
فرآیند مدیریت ریسک چهار مرحله دارد:
1-شناسایی موارد در معرض خسارت
2-تجزیه و تحلیل موارد در معرض خسارت
3-انتخاب شیوه های مناسب برای اداره موارد در معرض خسارت
4-اجرا و پایش برنامه های مدیریت ریسک

## Slide 12
مرحله اول :
شناسایی موارد در معرض خسارت شناسایی ریسک:
شناسایی ریسک فرآیندی است که طی آن یک موسسه به طور نظام مند و هدفمند همه ریسک های بالقوه فراوری شرکت را به شکل مستمر تشخیص و پس از تعیین جوانب و طبقه بندی آن ها به نحو مناسبی در اختیار مسئولان مربوطه قرار می دهد به گونه ای که اطمینان حاصل شود هر ریسکی قبل از وقوع خسارت شناسایی گردیده است .

## Slide 13
اولین گام در فرآیند مدیریت ریسک، شناسایی همه موارد در معرض خسارت اعم از اصلی و فرعی است. این مرحله شامل کار پرزحمت تجزیه و تحلیل همه خسارت های بالقوه می باشد.موارد مهم در معرض خسارت بالقوه عبارت اند از:
1- اموال در معرض خسارت:
ساختمان ها، کارخانه ها و دیگر تاسیسات
اثاثیه، تجهیزات و ملزومات
رایانه، نرم افزارهای رایانه ای و داده ها
موجودی کالا و مواد
حساب های دریافتنی، اسناد قیمتی و مدارک کتبی
نقشه کارخانه، قایق و تجهیزات قابل حمل

## Slide 14
2- مسئولیت در معرض خسارت:
محصولات ناقص
آلودگی محیطی ( زمین، آب، هوا، سروصدا )
آزار و اذیت جنسی کارکنان
تبعیض بی جهت میان کارکنان
اخراج نادرست و بدون دلیل منطقی
مسئولیت اولیه و عمومی
مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه شرکت
سوء استفاده از اینترنت و مبادلات پست الکترونیکی
انتقال موارد رکیک و ...
دعاوی مسئولیت مدیران و متصدیان

## Slide 15
3- درآمد تجاری در معرض خسارت:
فقدان درآمد ناشی از خسارت مورد زیر پوشش بیمه
تداوم هزینه ها پس از وقوع خسارت
هزینه های اضافی
وارد شدن خسارت احتمالی به درآمد تجاری
4- منابع انسانی در معرض خسارت:
مرگ یا از کارافتادگی کارکنان کلیدی
بازنشستگی یا بیکاری
صدمات یا بیماری ناشی از کار کارگران

## Slide 16
5- موارد در معرض خسارت مربوطه به جرم و جنایت:
غارت کردن، دزدی، کف زنی
ناسالم بودن و دزدی کارکنان
کلاهبرداری و اختلاس
جرم های رایانه ای و اینترنتی
سرقت آثار فکری و هنری

## Slide 17
6- موارد در معرض خسارت مربوطه به مزایای کارکنان:
کوتاهی در رعایت مقررات دولتی
نقض مسئولیت و امانت داری
موارد مربوط به عمر و بهداشت و بازنشستگی گروهی
کوتاهی در پرداخت مزایای تعهد شده

## Slide 18
7- موارد در معرض خسارت خارجی:
خطرات مربوط به عملیات تروریستی
کارخانه ها، اموال تجاری، موجودی کالا و مواد
خطرات مربوط به نرخ ارز خارجی
ربوده شدن کارکنان کلیدی
ریسک های سیاسی
8- اعتبار و شهرت عمومی شرکت

## Slide 19
مدیر ریسک چند منبع اطلاعاتی در اختیار دارد که می تواند از ان ها برای شناسایی مواردی که در معرض خسارت می باشد، استفاده نماید. این منابع عبارت اند از:
1- پرسشنامه های تجزیه و تحلیل ریسک
پرسشنامه ها مدیر ریسک را وادار می کنند به سوالات متعددی که موارد در معرض خسارت اصلی و فرعی را شناسایی می کنند، پاسخ بدهد.
2- چک لیست خسارت های بالقوه
اولین روش شناخته شده و متداول برای شناسایی ریسک، چک لیست خسارت های یالقوه است. چک لیست مجموعه ای از سوالات راجع به موارد در معرض خطر احتمالی شرکت است که به شیوه ای هدفمند به منظور شناسایی همه ریسک های احتمالی تدوین می گردد.

## Slide 20
3- بازرسی فیزیکی
بازرسی فیزیکی از کارخانه های یک شرکت و عملیات می تواند موارد در معرض خسارت عمده را شناسایی کند.
4- نمودارهای جریان کار
نمودارهای جریان کار، گردش عملیات تولید و حمل را نمایش می دهند و می توانند تنگناهای موجود در عملیات را که ممکن است پیامدهای مالی منفی شدیدی برای موسسه داشته باشد، شناسایی کنند.
یکی از روش های نظام مند برای شناسایی موارد در معرض خطر یک سازمان استفاده از روش نمودار جریان کار است.

## Slide 21
نمودارهای جریان کار با توجه به کاربردشان به صورت های مختلف قابل تنظیم اند و انواع معروف ان ها عبارت است از:
الف) نمودار فراگرد عملیات
ب) نمودار مراحل فراگرد عملیات
ج) نمودار جریان عملیات

## Slide 22
نمودار فراگرد عملیات
در نمودار فراگرد عملیات که بیشتر در شرکت های تولیدی استفاده می شود، ابتدا تقدم و تاخر فعالیت ها مشخص می گردد و سپس عملیات مربوط به قطعه اصلی و قطعاتی که در مراحل مختلف به آن متصل می شود را به ترتیب از راست به چپ ترسیم می کنند. این نمودار بیشتر شامل عمل و کنترل و معمولا فاقد اطلاعات حمل و نقل و تاخیر و زمان است.

## Slide 23
نمودار مراحل فراگرد عملیات
این نمودار کامل تر از نمودار فراگرد عملیات است و معمولا در تنظیم آن از تمام علائم جریان کار استفاده می شود. این نمودار بیشتر در سیستم های تولیدی پیوسته کاربرد دارد و معمولا اطلاعات زمان انجام هر فعالیت، مسافت طی شده بین فعالیت ها و نو ماشین آلات مورد استفاده در آن ذکر می شود.

## Slide 24
نمودار جریان عملیات
در این نمودار، جریان حمل و نقل و جابه جایی مواد و کارکنان در کارگاه نمایش داده می شود. در واقع، ابتدا محیط کار و تجهیزات آن به مقیاس معینی ترسیم و سپس جریان مواد و جابه جایی کارکنان و ماشین آلات و تجهیزات در میان واحدهای مختلف مشخص می گردد.

## Slide 25
5- صورت های مالی
صورت های مالی موسسه شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، صورت سود انباشته، یادداشت های مالی اساسی را می توان برای شناسایی خطرات بالقوه مورد استفاده قرار داد.
6- داده های آماری خسارت های گذشته
داده های آماری مربوط به خسارت های ادواری در طول زمان می تواند در شناسایی موارد در معرض خسارت بسیار ارزشمند باشد. به علاوه، مدیران ریسک باید همگام با روند صنعت و تغییرات بازار که می تواند موارد در معرض خسارت جدیدی را به وجود بیاورد، حرکت کنند. مطالب عمده مدیریت ریسک شامل افزایش هزینه های جبران خسارت کارگران، تاثیر ادغام ها و ترکیب ها به وسیله موسسات بیمه و دلال ها، افزایش هزینه های دادرسی و تامین مالی ریسک در بازار سرمایه و شرایط تکرار حوادث و عملیات آسیب زننده است. حفاظت از دارایی های موسسه و کارکنان در مقابل عملیات تروریستی نیز یکی دیگر از مطالب مهم است.

## Slide 26
مرحله دوم :
تجزیه و تحلیل موارد در معرض خسارت
دومین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل موارد در معرض خسارت است. این مرحله شامل تخمینی از تواتر و شدت خسارت است. تواتر خسارت مربوط است به تعداد خسارت های احتمالی که در طول یک دوره مشخص ممکن است رخ دهد. شدت یا دامنه خسارت برمی گردد به اندازه احتمالی خسارت هایی که ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین وقتی مدیر ریسک تواتر و دامنه خسارت را برای هر نوع از موارد در معرض خسارت پیش بینی می کند، موارد در معرض خسارت مختلف را می توان بسته به اهمیت نسبی آن ها رتبه بندی کرد.

## Slide 27
مرحله سوم :
انتخاب شیوه های مناسب برای اداره موارد در معرض خسارت:
سومین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک، انتخاب مناسب ترین شیوه یا ترکیبی از شیوه های مناسب برای اداره موارد در معرض خسارت است. این شیوه ها را به طور کلی می توان به دو دسته کنترل کننده ریسک و تامین مالی ریسک تقسیم کرد. کنترل ریسک مربوط به تکنیک هایی است که امکانات مالی را برای تامین وجه خسارت ها فراهم می آورد.

## Slide 28
کنترل ریسک:
کنترل ریسک شامل شیوه هایی است که تواتر و شدت خسارت های احتمالی را کاهش می دهد. شیوه های عمده کنترل ریسک عبارت اند از: اجتناب، جلوگیری از وقوع خسارت ، کاهش آن
_اجتناب:
به معنای آن است که مورد در معرض خسارت را در مالکیت خود نداشته باشیم یا آن را واگذار کنیم.
_پیشگیری از خسارت:
تمهیدی است که تواتر برخی از خسارت های ویژه را کاهش می دهد.
_کاهش خسارت:
تمهیدی است شدت خسارت را پس از وقوع آن کاهش می دهد.

## Slide 29
تامین مالی ریسک:
تامین مالی ریسک شیوه ای برای تامین وجوه مالی و پرداخت خسارت پس از آنکه اتفاق افتاد، است. بهترین شیوه های تامین مالی ریسک شامل نگهداری، انتقالات غیر بیمه ای و بیمه بازرگانی است.
_نگهداری:
شیوه ای است که یک موسسه، بخشی و یا همه ی خسارت های ناشی از یک مورد در معرض خسارت را بر عهده می گیرد. این شیوه می تواند در صورتی که ابزار دیگری در دسترس نباشد و خسارت ها به طور قابل ملاحظه ای قابل پیش بینی باشد، مورد استفاده قرار گیرد. خسارت ها از درآمد خالص موسسه پرداخت می گردد و از محل وجوه ذخیره سرمایه گذاری شده یا نشده می توان برای پرداخت خسارت ها استفاده کرد یا اینکه موسسه یک بیمه گر وابسته را تشکیل دهد.

## Slide 30
مزایای نگهداری: شامل پس انداز حق بیمه هایی که باید پرداخت شود، هزینه های پایین تر و تمایل و انگیزه های بیشتر برای جلوگیری از وقوع خسارت است.
معایب عمده ی آن: احتمالا وقوع خسارت بیشتر از وجوه پس انداز شده از محل عدم پرداخت حق بیمه ها، احتمال تحمیل هزینه های کنترل خسارت و شرایطی که بایستی کارشناس ایمنی از خارج سازمان اجاره نموده و همچنین امکان پرداخت مالیات بیشتر است.

## Slide 31
بیمه گر وابسته (کپتیو):
بیمه گری است که در اختیار شرکت مادر بوده و برای بیمه ی موارد در معرض خسارت آن به وجود آمده است. بیمه گران وابسته اغلب به علت دشواری تهیه بیمه نامه مورد نظر به وجود می آیند. آن ها می توانند با هزینه ی پایین تری خدمات را ارائه نمایند، به راحتی به بیمه گر اتکایی دست پیدا کنند و منبعی برای سودآوری شرکت باشند.
خود بیمه گری و یا خود گردانی:
شکل خاصی از نگهداری برنامه ریزی شده است که به وسیله آن بخشی یا همه ی موارد در معرض خسارت توسط شرکت نگهداری می شود.

## Slide 32
انتقالات غیر بیمه ای:
غیر از بیمه اند که به کمک آنها ریسک خالص و پیامد های ناشی از آن به شخص دیگری غیر از بیمه گر منتقل می گردد.
انتقالات غیر بیمه ای دارای مزایایی است: مدیریت ریسک ممکن اسن قادر باشد بعضی از موارد در معرض خسارت غیر قابل بیمه را منتقل کند. ممکن است قادر باشد بعضی از موارد در معرض خسارت غیر قابل بیمه را منتقل کند. ممکن است هزینه­ی انتقالات غیر بیمه ای کمتر از بیمه باشد و خسارت بالقوه به شخصی که دارای موقعیت بهتری برای کنترل خسارت است، منتقل می گردد.
انتقالات غیر بیمه ای دارای معایبی نیز است: ممکن است خسارت های بالقوه با شکست رو به رو شود، زیرا زبان قرار داد بسیار پیچیده است. در حالی که موسسه در مقابل خسارتی که طبق قرارداد بایستی به شخص دیگری منتقل می گردید، مسئول است.

## Slide 33
بیمه­ی بازرگانی
میتواند در برنامه­ی مدیریت ریسک استفاده شود. انتخاب بیمه شامل انتخاب پوشش بیمه ای مورد نظر، انتخاب بیمه گر، مذاکره در مورد شرایط انتشار اطلاعات مربوط به پوشش ها و بررسی دوره ای برنامه های مدیریت ریسک است.
مزایای عمده­ی بیمه عبارتند از: پرداخت غرامت پس از وقوع خسارت، کاهش عدم اطمینان، ارائه­ی خدمات مدیریت ریسک ارزشمند و هزینه های قابل قبول مالیاتی حق بیمه های پرداختی.

## Slide 34
معایب عمده­ی بیمه شامل هزینه های بیمه، صرف زمان و تلاش برای انتخاب بیمه گر، مذاکره در مورد شرایط بیمه و امکان سهل انگاری در مورد مراقبت از مورد بیمه است.
یک برنامه­ی مدیریت ریسک بایستی به نحو مناسبی اجرا ونظارت گردد. این تلاش شامل تهیه­ی یک بیانیه ایمنی مناسب در مورد مدیریت ریسک، همکاری نزدیک با سایر افراد و بخش ها و مرور دوره ای مدیریت ریسک است.
اصول مدیریت شرکتی را همچنین می توان در برنامه ی مدیریت ریسک فردی اعمال نمود.

## Slide 35
مرحله چهارم :
اجرا و پایش برنامه های مدیریت ریسک
این مرحله با یک بیانیه امنیتی آغاز می شود. وجود یک خط مشی ایمنی مدیریت ریسک موثر، ضروری است. به عبارت بهتر، سیاست موسسه را در مورد نحو برخورد با موارد در معرض خسارت ارائه می دهد. این سیاست، مدیران سطوح عالی سازمان را برای اداره فرآیند مدیریت ریسک، آموزش می دهد و آماده می کند. به علاوه یک دستورالعمل مدیریت ریسک ممکن است تهیه و در برنامه مدیریت ریسک استفاده شود. دستورالعمل همچنین شامل اطلاعات مهمی مانند نکات ایمنی در مواقع ضروری است.

## Slide 36
اصطلاحات و مفاهیم کلیدی:
موسسه یا گروه نگهداری ریسک وابسته، اجتناب، بیمه گر وابسته، هزینه­ی ریسک، فرانشیز، بیمه­ی مازاد، موارد در معرض خطر،تواتر، تواتر خسارت، محدود نمودن خسارت، شدت خسارت، سیایت تعیین شده، حداکثر خسارت ممکن، حداکثر خسارت احتمالی، انتقالات غیر بیمه ای، مدیریت ریسک فردی، نگهداری، سطح نگهداری، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، بیانیه­ی خط مشی مدیریت ریسک، گروه های نگهداری ریسک، خود بیمه گری، بیمه گر وابسته انحصاری.

## Slide 37
پایان