## Slide 1: مدیریت پروژه های فناوری های اطلاعات
فصل سوم : طرح ریزی پروژه
مهندس جواد صدرزاده
sadrzade@gmail.com
بسمه الله الرحمن الرحیم

## Slide 2: تحقیق درموضوع پروژه
اولین گام در برنامه ریزی تحقیق درخصوص موضوع پروژه است.
مراحل تحقیق:
1- هدف پروژه را تعریف کنید و روی کاغذ بیاورید.
2- منابع تحقیق را مشخص کنید.
3- تفویض اختیاربه اعضای تیم.
4- مطالعه و ارزیابی موضوع تحقیق
5- سازماندهی مستند
6- ارزیابی نتایج
عنصر حیاتی زمان است.یک ضرب العجل برای اتمام تحقیق تعیین کنید.

## Slide 3: تهیه طرح امکان سنجی
طرح امکان سنجی براساس نتایج تحقیق تهیه می شود.
هدف از طرح امکان سنجی بررسی اجرایی بودن و عملیاتی بودن پروژه است.
برای نوشتن طرح امکان سنجی به بیانیه هدف که درمرحله آغازین نوشته شده مراجعه می کنیم و بررسی می کنیم که براساس تحقیق انجام شده دسترسی به هدف امکان پذیر و توجیه پذیر هست یا خیر؟
عمل
اکتشاف
تحقیق
بیانیه هدف
ساختار امکان سنجی

## Slide 4: مراحل ساختار امکان سنجی
1- خلاصه اجرایی
خلاصه اجرایی خلاصه ای از یافته های تحقیق و بیانیه هدف است.
هدف از خلاصه اجرایی تعریف نکات کلیدی طرح و جلب توجه مخاطب به موضوعات طرح است.
2- محصول
بخش محصول به معرفی محصول نهایی پروژه و بیان مزایای فناوری پیشنهادی می پردازد.
مواردی که می توان به آن اشاره داشت:
تفاوت بین محصول پیشنهادی و محصولات رقبا
حمایت از محصول پیشنهادی
نحوه ارتباط محصول با فناوری موجود
سابقه فروشنده
نمونه های موفق از اجرای محصول
کمبودها و ریسکهای احتمالی

## Slide 5: مراحل ساختار امکان سنجی-ادامه
3- افراد متاثر
در این بخش تاثیر فناوری بر روی افراد و بخشهای مختلف سازمان بیان می شود.
زمان غیرفعال شدن سیستمهای کاربران هنگام نصب فناوری
نحوه آموزش سیستمهای جدید به کاربران
میزان سازگاری و ناسازگاری فناوری با سیستمهای موجود
زمان لازم برای پیاده سازی نرم افزار
تاثیر فناوری روی ارتباط بخشهای مختلف شرکت

## Slide 6: مراحل ساختار امکان سنجی-ادامه
4- محدودیت های مالی
این مرحله شامل بررسی هزینه فناوری و نه بودجه بندی کامل آن است.این مرحله شامل تحلیل نرخ بازگشت سرمایه (ROI) می باشد.عواملی که لازم است در این مرحله در نظر داشت:
قیمت محصول فناوری
هزینه نیروی انسانی برای اجرای فناوری
پیمانکاران و مشاوران بیرونی برای نصب فناوری
هزینه جاری اجرای فناوری
هزینه عدم پیاده سازی راه حل
عمر فناوری چقدر است و آیا نرخ بازگشت سرمایه قایل توجیه است؟
نقطه سربه سر سرمایه گذاری کدام است و چه موقع به سودآوری می رسد؟
آیا نرخ فناوری براساس کیفیت مورد انتظار مشتری توجیه پذیر است؟

## Slide 7: مراحل ساختار امکان سنجی-ادامه
5- حرکت های پیشنهادی
در این بخش خلاصه کلی از نحوه کارکرد فناوری و چگونگی پیاده سازی و منابع مورد نیاز برای راه اندازی فناوری ارائه می شود. همچنین می توان پیشنهاداتی برای توسعه فناوری یا ارائه فناوری های سطح بالاتر داد.
به هنگام بیان دلایل انجام پروژه موارد زیر را باید در نظر داشت.
حل مساله موجود
افزایش کارایی
افزایش اثربخشی
کاهش هزینه
افزایش درآمد
افزایش قدرت رقابت در بازار

## Slide 8: تدوین لیست مراحل کاری
لیست مراحل کاری مراحل اصلی مورد نیاز پروژه را از ابتدا تا انتها مشخص می کند.
با استفاده از ساختار تقسیم کار (WBS) پروژه را به مراحل مختلفی تقسیم می کنیم و محصولات مراحل مختلف را مشخص می کنیم.
طرح ریزی یک فرآیند تکرار پذیر است و درطول پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

## Slide 9: برنامه های جایگزین
هر پروژه بزرگ به حداقل یک برنامه جایگزین (طرح قابله با شرایط بحرانی یا سناریو وضعیت نامناسب) نیاز دارد.
برای تدوین طرح های جایگزین باید بر روی جنبه های منفی فناوری و نقاط شکست پروژه تمرکز کنیم.
  ثبت مسائل و مشکلات گزارش شده توسط اعضای پروزه
  وجود هرگونه تعارض نسبت به سایر فناوری ها
  اطلاعات هشدار دهنده در وب
  یکی از اهداف تعریف طرح های جانبی آمادگی برای ارائه طرح پروژه به مدیریت است.
  برای تدوین طرح های جانبی می توانیم از عبارات اگر .... آنگاه استفاده کنیم.

## Slide 10: ارائه به مدیریت
در ارائه طرح پروژه به مدیران بهتر است مستقیم سر اصل مطلب برویم و از حاشیه گویی پرهیز کنیم.
شروع از نقطه پایان( ابتدا به حاضرین درباره محصول نهایی پروژه خود توضیح دهید.)
رعایت اصل WIFM و یا “What is in It For Me” برای من چه چیز به درد بخوری داری؟ سبب می شود مخاطبان بتوانند مزایای این طرح را بخوبی درک کنند.
فروش مزایای محصول ونه جنبه های آن . باید نشان دهیم چگونه این فناوری سبب بهبود وضعیت شرکت و سودآوری و ارتقای آن می شود.
هنگام ارائه نظر خود به مدیریت باید در نقش یک فروشنده عمل کنید . فروشنده خوب کسی است که نیازها و راه تامین آن را بیان می کند .

## Slide 11: ارائه به مدیریت -ادامه
رعایت تناسب در ادامه
براساس علایق و اطلاعات و وقت مخاطب صحبت کنید و آنچه را به او بگویید که می خواهد و نیاز دارد بشنود.
در گفتگو با مدیران اجرایی بهتر است جزئیات فنی را رها کنید و به بیان منافع پروژه بپردازید.
در گفتگو با مدیران فنی و فناوری جزئیات فناوری و دلایل استفاده از آن و نتایج آن را بیان کنید.
در گفتگو با مدیران ارشد خلاصه ای جامع از طرح و ایده اصلی ان را بیان کنید.
در گفتگو با مدیران میانی به حمایت مدیران رده بالا و حامیان پروژه اشاره کنید.
هنگام ارائه طرح از ابزارهای مناسب مانند چارت ها ، نمودارها ، گراف ها و ... استفاده کنید.