## Slide 1: به نام خداوند بخشنده و مهربان
HSE Plan
استاد مربوطه:سرکار خانوم دکتور نصر آبادی
دانشجویان:
1-نیکونهاد
2-علیزاده
3-علیپور
4-احمدی
5-بیرانوند
6-سالاری

## Slide 2: طرح بهداشت ایمنی و محط زیست چیست؟
طرح بهداشت، ایمنی و محیط­ زیست که HSE Plan نامیده می­شود،سندی است شامل جزئیات نسبتاً کاملی از مجموعۀ برنامه­ها، فرایندها و روش­های کاری در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط­ زیست (HSE) که در طول عمر یک پروژه یا فرایند، صرفنظر از نوع و ماهیت آن مورد استفاده قرار می­گیرد. این سند، به عنوان یک طرح جامع به رئوس فعالیت­های جاری تاثیر گذار بر بهداشت، ایمنی و محیط ­زیست در یک سازمان اشاره کرده و چارچوب مدونی برای فعالیت­های لازم الاجرا و مسئولیت­های مرتبط فراهم می­کند. این سند تضمینی بر رعایت الزامات HSE، پیش­گیری ازبروز حوادث و آسیب­های زیست­ محیطی و بهبود عملکرد HSE می­باشد.

## Slide 3: HSE Plan باید بر اساس ساختار زیر تدوین گردد.
مشخاصات کلی طرح
تعاریف و اصطلاحات
خط و مش
اهداف
چارت سازمانی
تعیین مسئولیت ها و وظایف در قبال HSE
الزامات قانونی
سیستم ارزیابی HSE
سیستم کنترل مستندات و سوابق
سیستم ارتباطات
فرآیند ارزیابی ریسک
فرآیند جذب و استخدام
نحوه تامین و امحاء PPE
مجوز انجام کار PTW
واکنش در شرایط اضطراری ERP
بازدید و ممیزی
فرآیند گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث
HSE Final book

## Slide 4
مشخصات کلی پروژه
در این بخش مشخصات کلی پروژه مورد نظر مطرح میشود.

## Slide 5
محل اجراء: | 
موضوع قرارداد: | 
کد سند: | 
تاريخ صدور اوليه: | 
شماره بازنگري: | 
تاريخ بازنگري: | 
تاريخ شروع قرارداد: | 
تاريخ پايان قرارداد: | 
تهيه كننده: | تأیید كننده:
نام: | نام:
امضاء: | امضاء:

## Slide 6
تعاریف و اصطلاحات
در این بخش اصطلاحات کاربردی در سطح پروژه و نیز اصطلاحات مربوط به مستندات مرتبط با پروژه تعریف می گردد. برای مثال تعریف خطر، حادثه، شبه حادثه و ...

## Slide 7
خط مشی
در این بخش خط مشی مدیر ارشد (مدیر عامل) ارائه می گردد. خط مشی به عنوان سند چشم انداز می باشد که بایستی اجرای آن در همه ارکان و در طول تمام پروژه قابل درک باشد.

## Slide 8
اهداف استراتژیک سیستم مدیریت HSE
اهداف در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست به صورت آیتم های برنامۀ اجرایی لیست می شود و در برخی شرکتها همراه با برنامه زمانبندی اجرایی و عملیاتی تهیه می گردد.

## Slide 9
چارت سازمانی واحد HSE
چارت سازمانی تأئید شده توسط مدیریت ارشد شرکت با ذکر عناوین سمت و پست و شرایط احراز پست ها در واحد HSE در این بخش باید به صورت شفاف نمایش داده شود جهت پیمانکاران جزء نیز چارت سازمانی تهیه و ابلاغ می گردد.

## Slide 10
مدیر پروژه
مدیر سایت
مدیر HSE
سرپرست کنترل پروژه
سرپرست نظارت و
کنترل کیفی
مدیر پروژه ناحیه
آگلومراسیون
مدیر پروژه ناحیه
کوره بلند
مدیر پروژه ناحیه
فولادسازی
مدیرپروژه ناحیه
آگزیلاری
سرپرست دارای
سرپرست حفاظت

## Slide 11
تعیین مسئولیت ها و وظایف در حوزه HSE
مسئولیت تک تک افراد به تفکیک سمت سازمانی در قبال برنامه های HSE اعلام می شود، لازم به ذکر است که این مسئولیت باید با تفویض اختیار و اختصاص منابع و ایجاد منبع قدرت همراه باشند و مورد مهم اینکه باید لیست تکمیل شده کلیه موارد HSE را در برگیرد.

## Slide 12
الزامات قانونی
الزامات قانونی در که سطح پروژه مد نظر می باشد در این بخش اعلام می شود.برای مثال قوانین مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان محیط زیست

## Slide 13
نام منبع يا مرجع قانوني | تاريخ انتشار | قوانين ومقررات مربوط / موضوع قانون | ردیف
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها | 1
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه‌ها | 2
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين‎نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه‌ها | 3
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه علائم ايمني در كارگاه ها | 4
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار | 5
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي | 6
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور | 7
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه اجرايي كارهاي سخت و زيان آور | 8
موسسه كار و امور اجتماعي |  | دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور | 9
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين‌نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو | 10
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الكتريكي در كارگاه‌ها | 11
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آئين‌نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاهها | 12
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برق دار | 13
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي با اتصال زمين | 14
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ | 15
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي دركارگاه‌ها | 16
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين‎نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار | 17

## Slide 14
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي ماشين سنگ سمباده | 18
موسسه كار و امور اجتماعي |  | مقررات حفاظت در ريخته گري، آهنگري و جوشكاري | 19
موسسه كار و امور اجتماعي |  | مقررات حفاظتي ماشين‌هاي همزن و مخلوط كننده | 20
موسسه كار و امور اجتماعي |  | مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهاي يونساز | 21
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگ‌هاي آبگرم | 22
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي كارگاه‎هاي ساختماني | 23
سازمان حفاظت محيط زيست |  | ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي سازمان حفاظت محيط زيست | 24
سازمان انرژي اتمي |  | حفاظت در برابر اشعه | 25
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني مخازن آب و استخر ها | 26
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه علايم ايمني در كارگاه | 27
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني تعميرگاههاي وسائط نقليه | 28
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني ماشين هاي ليفتراك | 29
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي كار با سموم دفع آفات | 30
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان | 31
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني امور پيمان | 32
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه حفاظتي حمل دستي بار | 33
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آيين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم | 34
موسسه كار و امور اجتماعي |  | آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع | 35

## Slide 15
قوانین و مقررات داخلی
در این قسمت مقررات داخلی کارگاه که به تأیید هیأت مدیران رسیده باشد ذکر می شود.
علاوه بر قوانين ملي و بين المللي ذكر شده مقرراتي نيز مختص كارگاههاي اجرايي تدوين شده كه در پروژه اين قوانين نیز معتبر است و تخطي از آنها براي فرد خاطي جرايمي را در پي خواهد داشت كه شرح تعدادي از اين قوانين بدين وسيله به استحضار ميرسد:
قبل از آگاهي كامل از طرز كار دستگاهها و ماشين‌آلات و حصول اطمينان از صحت و سلامت آنها استفاده از اين تجهيزات ممنوع است.

## Slide 16
سیتم ارزیابی HSE
روش ارزیابی و رتبه بندی سیستم HSE باید به صورت شفاف و کامل در HSE Plan ذکر شده باشد که بتوان ارزیابی از سیستم های HSE پیمانکار و افراد زیر مجموعه ارائه نمود.

## Slide 17
سیستم کنترل مستندات و سوابق
سیستم مدون و فراگیر جهت کنترل مستندات و جمع آوری سوابق باید به طور کامل و ذکر چرخه بروکراسی تدوین شده باشد.

## Slide 18
سیستم ارتباطات
سیستم ارتباط با ارکان مختلف پروژه و همینطور ارگان های خارج از پروژه شامل نحوه نامه نگاری ها، نحوه برگزاری جلسات، تعریف امضاهای تأئید کننده و ... باید به طور مشخص ارائه گردد.

## Slide 19
فرآیند ارزیابی ریسک
فرآیند ارزیابی ریسک شامل مقدار ارزیابی ریسک، ماتریس اولویت بندی ریسک طبق سیاست های مدیران ارشد، تعیین وضعیت های اضطراری و عکس العمل های شرایط بحرانی باید به طور مشخص تدوین شده باشد.

## Slide 20
فرآیند جذب و استخدام
مراحل جذب پرسنل از ابتدای معرفی و ورود اولیه در پروژه تا زمان انجام فعالیت شامل :
1- ورود به پروژه
2- برگزاری آموزش، نحوه آموزش، محتوای آموزش و نحوه ارزشیابی
3- مشخص شدن وضعیت سلامت
4- اخذ کارت تردد و شناسایی کارگاهی
5- جذب و شروع فعالیت

## Slide 21
توضیحات | شغل | مهمان | دعوت به کار | نام و نام خانوادگی | ردیف | توضیحات | شغل | مهمان | دعوت به کار | نام و نام خانوادگی | ردیف
 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 1
 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2
 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 3
 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 4
 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 5
 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 6
 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 8
 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 9
 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10
شماره:
تاریخ:
درخواست صدور مجوز ورود موقت پرسنل
خواهشمند است نسبت به ورود افراد ذیل موافقت فرمائید.
شرکت درخواست کننده:

## Slide 22
نحوه تأمین و امحاء PPE
اولاً قوانین و استاندارهای مرجع در این خصوص باید ذکر شوند و ثانیاً طبق قوانین یاد شده باید ماتریس تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع نیاز برای کلیه شغل های مختلف تدوین شود.

## Slide 23
PPE شغل | کفش | چکمه | گتر | لباس کار | کمربند | پیشبند | گوشی | ماسک | دستکش | کلاه | عینک
انباردار |  | - | - |  | - | - | - | کاغذی | برزنتی* |  | -
نگهبان |  | * | - |  | - | - | - | - | - |  | -
HSE |  |  | - |  | * | - | پلاگ | کاغذی | پارچه ای |  | 
جوشکار |  | - | چرمی |  | * | چرمی | پلاگ | فیلتردار | چرمی |  | جوشکاری
برقکار |  | * | - |  | * | - | - | - | لاستیکی |  | -
فیتر |  | - | چرمی |  | * | چرمی | خلبانی | فیلتردار | چرمی |  | 
کارگر |  | * | - |  | - | - | - | کاغذی | برزنتی |  | -
بتن ریز |  |  | - |  | * | - | - | کاغذی | بنایی |  | 
آرماتوربند |  | - | - |  | * | - | - | - | برزنتی |  | *
نصاب |  | - | - |  | * | - | - | - | برزنتی |  | -
ریگر |  | - | - |  | * | - | - | - | برزنتی |  | -
نجار |  | - |  |  | - | - | خلبانی | کاغذی | - |  | 
پرتونگار |  | - | - |  | * | سربی | - | - | سربی |  | *
تأسیسات |  |  | - |  | * | - | - | - | برزنتی |  | -
داربست بند |  | - | - |  |  | - | - | - | برزنتی |  | -
مکانیک |  | - | - |  | - | لاستیکی | پلاگ* | - | برزنتی | - | -
آهنگر |  | - | چرمی |  | - | چرمی | خلبانی | - | چرمی | - | 
خدماتی |  |  | - |  | - | - | - | کاغذی | برزنتی | - | -
اداری |  | - | - |  | - | - | - | -* | - | - | -
نقشه برداری |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | -
عایقکار |  |  | - |  |  | برزنتی | - | فیلتردار | لاستیکی |  | 
سندبلاست |  | - |  |  |  | لاستیکی | خلبانی | فیلتردار | لاستیکی |  | 
کارشناس سایت |  | - | - |  | - | - | پلاگ | - | پارچه ای |  | 
راننده |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
اپراتور بچینگ |  |  | - |  | - | لاستیکی | پلاگ | کاغذی | برزنتی | - | 
سرویسکار |  |  | - |  | - | لاستیکی | - | - | برزنتی | - | 
تکنسین سایت |  | - | - |  | - | - | -* | - | پارچه ای |  | 
قالب بند |  | - |  |  |  | - | - | - | برزنتی |  | 
آشپز |  |  | - |  | - | پارچه ای | - | - | - | - | آشپزی

## Slide 24
مجوز انجام کار (PTW)
مراتب اخذ مجوز انجام کار ذکر می شود. شرایط فعالیتهایی که نیاز به مجوز دارند و پیش نیازهای الزام آور در این خصوص مشخص می شود. افرادی که صلاحیت تأئید پرمیتها را دارند باید با جایگاه سازمانی مشخص شوند.

## Slide 25
ERP
ابتدا شرایط اضطراری مشخص می شود، جهت تعیین شرایط اضطراری سه روش موجود می باشد که به صورت توأم بکار گرفته می شود.
1- سند Risk Assessment که موارد با ریسک بسیار زیاد را شامل میشود.
2- حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله
3- تشخیص مدیر HSE سایت عملیاتی پس از تشخیص شرایط اضطراری اقدامات واکنش در صورت بروز هر کدام از شرایط اضطراری پیش بینی شده تعریف می شود، کمیته ERP مشخص می شود و وظایف هر کدام از واحدهای عملیاتی و ستادی را در لیست وظایف قرار داده می شود.
جهت پایش توان فنی و اجرایی کمیته ERP مانورهایی برگزار می شود.

## Slide 26
بازدید و ممیزی
مستندات ملاک ارزیابی های پروژه از نظر سیاست کلی مدیریت ارشد و جزئیات موارد الزام باید جهت برآورد میزان فاصله یا انتظارات تدوین شود.

## Slide 27
فرآیند گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث
مواردی که نیاز به گزارش دارند برای مثال حوادث با ذکر زمان ماکزیمم ارائه گزارش و مراجع ذیربط دریافت کننده باید مشخص شوند.

## Slide 28: HSE Final book
در فواصل زمانی تمامی فعالیتهای HSE باید طی فرمتهای تعیین شده و مدون بایگانی شوند در این فرمت ها باید کلیه موارد ذکر شده در HSE Plan بایگانی شوند.

## Slide 29
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار