## Slide 1: مدیریت پروژه های فناوری های اطلاعات
فصل پنجم : مدیریت نیروی انسانی
مهندس جواد صدرزاده
sadrzade@gmail.com
بسمه الله الرحمن الرحیم

## Slide 2: ارزیابی مهارت های فردی
لازم است سطح مهارت و تجربه اعضای تیم را بشناسید .
اگر قابلیت های تیم را درک کنید فرایند تفویض امور و انجام پروژه ساده تر است.
روشهای برآرد مهارت های افراد:
پروژه های قبلی
شناخت سازمانی
پیشنهاد مدیریت
پیشنهاد اعضای تیم
رزومه و خلاصه تجربیات

## Slide 3: مصاحبه
موفقیت پروژه ارتباط زیادی به میزان موفق بودن افرادی که در آن کار می کنند دارد.تیم اثرمستقیمی حتی روی توانمندیهای مدیر پروژه دارد. بنابراین مصاحبه یکی از مهمترین بخش ها در کل پروژه است.
هدف از مصاحبه :
شناخت توانمندیهای بالقوه افراد
تصمیم گیری برای به کارگیری افراد در پروژه
تعیین نقش افراد در پروژه
برآورد توانمندیهای فنی افراد و ترسیم منحنی یادگیری تیم
شناخت بهتر روحیات و انگیزه های درونی افراد
انواع مصاحبه:
رسمی
غیر رسمی
مکتوب

## Slide 4: چگونه مصاحبه کنیم؟
اطلاعاتی که در مصاحبه در خصوص داوطلب باید کسب کنیم:
تحصیلات
دانش فنی کار
تجربه کاری
مهارت های مرتبط کار
حس تشریک مساعی
تعهد شغلی
رهبری
قدرت کار تیمی
مسائلی که مصاحبه شونده باید با آنها آشنا شود:
شرح وظیفه
قلمرو کاری و حدود اختیارات فرد در تیم
نوع همکاری فرد با تیم و ساعات کاری
اولویت ها وانتظارات سازمان

## Slide 5: ترسیم ماتریس نقش ها و مسئولیت ها
ماتریس نقش ها و مسئولیت ها روشی برای شناسایی نقشها و مسئولیت های مرتبط با کار پروژه است.
این ماتریس راهی برای شناسایی وظایف شرکای پروژه و شناسایی کارهایی است که در پروژه باید برعهده بگیرند و اطمینان از تعریف تمام و کمال وظایف ضروری برای انجام مسئولیتهای تعریف شده در پروژه است.
 | مدیر پروژه | تولید کننده برنامه کاربردی | مهندس شبکه | مشاوره خبره
تولید برنامه کاربردی | A | C | P | 
آزمون برنامه کاربردی | A | P | P | 
بسته بندی برنامه کاربردی | R |  | R | P
آزمون رهاسازی برنامه کاربردی | R | R |  | C
انتقال برنامه کاربردی به ایستگاه های کاری | A |  | P | C
A= تصویب R=بررسی
P=شریک C= تولید کننده

## Slide 6: قدرت مدیر پروژه
مدیر پروژه از قدرت برخوردار است تا بتواند کار پروژه را به اتمام برساند . میزان این قدرت توسط ساختار سازمانی که مدیر درآن کار می کند مشخص می شود.
درک اعضای پروژه از قدرت مدیر پروژه و روش به کار بردن قدرت توسط مدیر پروژه است که روی رفتار تیم پروژه و میزان تشریک مساعی آنها در انجام کار پروژه موثر است.

## Slide 7: انواع قدرت مدیریت پروژه
قدرت تخصیص :
اعتبار مدیریت پروژه به تجربه وی در فناوری مورد نظر پروژه است.
قدرت تشویق و توبیخ:
مدیر پروژه اختیار تشویق و محرومیت اعضای تیم را دارد.
قدرت رسمی:
مدیر پروژه در ساختار رسمی سازمان دارای جایگاه است.
قدرت قهری:
اعضای تیم از مدیر پروژه حساب می برند . مدیر امکان تادیب وجریمه را دارد.
قدرت ارجاعی:
اعضای تیم به خاطر شخصیت یا جایگاه و موقعیت مدیر پروژه روی پروژه کار میکنند و با وی درارتباطند.

## Slide 8: مراحل توسعه تیم
تیم به مرور توسعه پیدا می کند نه یک دفعه .
هدف از توسعه داشتن تیمی است که می تواند قلمرو پروژه را به رستی و به شکل موثر تکمیل کند.
مراحل توسعه تیم:
شکل گیری :در این مرحله اعضای تیم همدیگر را پیدا می کنند گرد هم می آیند و می فهمند چه کسانی هستند.
جهش: در این مرحله حرکت و کشمکش بین اعضای تیم برای کنترل تیم و ارتقای وضعیت خود به وجود می آید . در این مرحله ساختار سلسله مراتب تیم شکل می گیرد.
تعادل: در این مرحله افراد یاد می گیرند با هم کار کنند و تمرکز آنها معطوف کار پروژه است.
بلوغ:در این مرحله افراد در نقش های خود جای میگیرند و با هم درجهت تکمیل پروژه کار میکنند . در این مرحله هم افزایی توسعه می یابد و اوج کار تیمی دیده می شد.

## Slide 9: مدیریت مسائل تیم
مدیر پروژه وظیفه حل اختلافات و عدم توافقات اعضای تیم را بر عهده دارد.
بایستی دلیل تعارض را یافت و سپس راه حلی برای خاتمه آن پیدا کرد تا روی کار تیم تاثیر نگذارد.
دلایل بروز تعارض:
جداول زمان بندی
اولویت ها
منابع
باورهای فنی
سیاست ها و رویه های مدیریتی
هزینه های پروژه
شخصیت ها

## Slide 10: روش های حل تعارض
حل مساله :این روش مستقیم با مساله روبرو می شود وسعی می کند راه حلی برای آن بیابید . حرکت در این روش به سمت رابطه و اطمینان و یافتن یک راه حل برد-برد است . این روش نیازمند زمان و وجود راه حل مناسب است.
اجبار: در این روش فردی که قدرت و اختیار دارد تصمیم نهایی را می گیرد . این روش یک راه حل برد – باخت است و نیازمند استبداد می باشد. در مواقعی که زمان مهم است و رابطه مهم نیست استفاده می شود.
مصالحه: هر دو طرف از چیزی می گزرند و کوتاه می آیند . تصمیم ترکیبی از نظر دو طرف است. این یک راه حل باخت – باخت است .این روش زمانی بهکار می رود که روابط برابرند و امکان برد وجود ندارد.
ملایمت : این روش تعارض را با به حداقل رساندن مشکل کاهش می دهد . این روش موقتی است و آرامش را به تیم برمی گرداند . این روش بودن برنده و بازنده است.ملایمت سبب بهبود روابط وقتی مسائل بحرانی نیستند می شود.
برکنار کردن: در این روش یک طرف بحث از مساله به کلی کنار گذاشته می شود . این یک راه حل تسلیم – باخت است و در مواقع بحرانی به کار می رود.

## Slide 11: مراحل مدیریت تعارض
1- بررسی: با هردو گروه ملاقات و در خصوص یافتن راه حل برای مشکل موجود مذاکره کنید . این جلسات می تواند مشترک یا جداگانه برگزار شود.
2- استماع : از اعضای تیم بخواهید مشکل خود را کامل توضیح دهند و اگر ابهامی بود بپرسید.
3- حل مسالمت آمیز : تلاش کنید به راه حلی که مورد موافقت اکثریت قرار گیرد برسید و اجماع نظرات را برای اجرای راه حل به دست آورید.
4- صبر: اگر در جلسه به نتیجه نرسیدید تصمیم سریعی نگیرید. تاخیر در تصمیمبه اعضای تیم فرصت می دهد یک بار دیگر روی حل مساله فکر کنند.
5- عمل: اگر اعضای تیم به نتیجه نرسیدند باید تصمیم بگیرید و عمل کنید . روی مساله تحقیق کنید تصمیم خود را بر اساس شواهد بگیرید و آن را به همه اعلام کنید تا اجرا نمایند.مانع از بحث دوباره افراد بر روی مساله شوید.